梅政办函〔2021〕29号

梅河口市人民政府办公室

关于印发梅河口市第三个十年绿化美化

吉林大地规划（2021—2030年）的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，市政府有关办局、直属企事业单位，驻梅有关单位：

《梅河口市第三个十年绿化美化吉林大地规划（2021—2030年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

梅河口市人民政府办公室

2021年10月21日

（此件公开发布）

梅河口市第三个十年

绿化美化吉林大地规划

（2021—2030年）

2021年10月

前  言

为贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，特别是贯彻落实习近平总书记在吉林考察时强调指出“要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，实施好重大生态工程”的讲话要求，深入践行绿色发展理念，实施具有梅河口特色的绿美吉林行动，推动高质量发展，全力以赴打造现代化绿美区域中心城市，实现景俊海书记在我市调研时提出“林水相间、河湖相连、森林包围城市”的工作目标，按照《吉林省第三个十年绿化美化吉林大地规划（2021—2030年）》任务要求，结合我市实际编制本规划。

目    录

第一章  规划实施的必要性	1

第二章  指导思想、基本原则和总体目标	4

第一节  指导思想	4

第二节  基本原则	4

第三节  规划目标	5

第三章  主要任务	8

第四章  重点工程	11

第一节  长白山森林植被恢复工程	11

第二节  森林质量精准提升工程	12

第三节  湿地保护修复工程	13

第四节  城乡绿化美化工程	14

第五章  保障措施	16

第一节  加强领导，落实责任	16

第二节  广泛发动，全民参与	16

第三节  部门联动，强化协作	17

第四节  创新机制，加大投入	17

第五节  加强管护，巩固成果	18

附表

1.梅河口市长白山森林植被恢复工程任务规划表………………19

2.梅河口市森林质量精准提升工程任务规划表………………… 23

3.梅河口市湿地保护修复工程任务规划表………………………… 26

4.梅河口市城乡绿化美化工程（城市县城部分）任务规划表

…………………………………………………………………………………………………27

5.梅河口市城乡绿化美化工程（乡村部分）任务规划表……28

## 第一章  规划实施的必要性

### 一、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于科学开展大规模国土绿化决策部署，加强生态文明建设的需要

习近平总书记多次强调，“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”。并指出，森林关系国家生态安全，要加强森林生态安全建设，着力推进国土绿化，着力提高森林质量。习近平在参加今年首都义务植树活动上强调，要倡导人人爱绿植绿护绿的文明风尚，共同建设人与自然和谐共生的美丽家园。进入“十四五”以来，为科学指导国土绿化工作，出台了《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）。为实现“五年增绿吉林大地，十年绘就绿美吉林”的工作目标，吉林省出台了《关于开展大规模国土绿化行动的意见》《吉林省第三个十年绿化美化吉林大地规划》《2021年吉林省造林绿化暨纪念全民义务植树40周年活动月实施方案》等文件，明确了吉林省推进大规模国土绿化行动的时间表和路线图。省委书记景俊海强调指出，要坚定不移保护生态环境，持之以恒开展国土绿化，共同建设绿美吉林、幸福家园，让吉林大地青山常在、绿水长流、空气常新。

### 二、开展高质量发展先行示范区建设，维护区域生态安全的需要

梅河口市位于吉林省东南部、长白山西麓、辉发河上游，地处松辽平原与长白山区的过渡地带，中心优势突出，素有“长白山门户”之称，处于长春和沈阳两大经济圈的区位中心，是吉林省中部和东部核心区的节点城市、东南部区域中心城市和东北地区重要的交通枢纽之一。梅河口市是我国东北森林带和我省长白山森林生态屏障的重要组成，是吉林省城镇较为密集和工农业较为发达的地区，区域生态地位重要，生态基础脆弱，全市森林覆盖率仅为30.1%，国土绿化任务重。全市围绕省委、省政府赋予的建设高质量发展先行示范区、打造现代化区域中心城市新定位，将绿美梅河大地、提高森林覆盖率作为工作重点，在市委八届八次全会上，提出“十四五”期间植树造林100平方公里、15万亩的目标任务，计划通过5年时间，提高森林覆盖率10个百分点，达到40%，全面加强生态保护，提升森林质量，厚植生态底色，拓展生态空间，提高生态承载力，维护区域生态安全。

### 三、满足人民群众日益增长的对优美生态环境需求，加快推进绿色发展的需要

加强林业生态保护和修复、推动绿色发展，既是践行绿水青山就是金山银山理念的重要举措，也是更好满足人民群众对良好生态环境殷切期盼的重要途径。生态环境是人类生存的条件,也是人类发展的根基。森林是陆地生态系统的主体和重要的自然资源，是改善生态环境、建设生态文明、实现绿色发展、维护国家生态安全的物质基础，也是实现中华民族永续发展的重要保障。森林不仅具有固碳释氧、保持水土、涵养水源、防风固沙、净化空气、调节气候、维护生物多样性等多重生态功能，还具有生产木材、药材、经济林果、生物质能源等多种经济功能，更具有美化环境、游憩康养、促进就业、脱贫解困等多样社会功能。党的十九大确立了坚持人与自然和谐共生的基本要求、建设美丽中国的奋斗目标。开展大规模国土绿化行动，是党的十九大作出的重大战略决策，是建设生态文明和美丽中国的重要举措，是贯彻习近平生态文明思想的生动实践，是改善生态环境、促进经济社会发展的生态支撑和保障，是满足人民追求美好生态环境、多样生态文化和丰富生态产品的迫切需求，更是积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力的根本途径。

# 第二章  指导思想、基本原则和总体目标

## 第一节  指导思想

深入贯彻落实党和国家关于生态文明建设的总体部署，以习近平生态文明思想和视察吉林讲话精神为指导，树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕第三个十年绿美吉林行动，以维护区域生态安全为着力点，以满足人民对美好生活需求为导向，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，以实施重要生态系统保护和修复重大工程为抓手，扩充资源总量、提升生态质量、增加绿色效益，为城乡居民提供良好的人居生态环境和生态产品，为区域经济社会发展提供强大的资源支撑和生态保障。

## 第二节  基本原则

（一）坚持保护优先，推进系统治理。从坚持生态保护入手，统筹山水林田湖草系统治理，从系统工程和全局角度寻求新的治理之道，坚持人工修复与自然恢复相结合，统筹兼顾、整体施策、多措并举，促进区域生态环境质量整体提升。

（二）坚持规划引领，实施顶层谋划。以2020年全市森林资源一张图为依据，通过合理布局绿化空间，围绕国家重大战略部署、主体生态安全战略格局，坚持补短板、强弱项，兼顾保护与发展、当前与长远、整体与局部、扩量与提质的关系，推进综合施策，努力形成新的保护和修复格局。

（三）坚持因地制宜、合理选择树种。尊重规律、科学规划，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，坚持高质量发展标准，兼顾生态、社会、经济、景观等多重效应，增加优质生态产品供给，提供优美生态环境，建设结构合理、功能齐全、持续高效的林业生态保护修复体系。

（四）坚持绿色惠民，促进农民增收。立足我市不同区域自然地理特征、资源环境条件、森林植被分布特点和经济社会发展水平等因素，统筹考虑生态合理性和经济可行性，调整和优化树种结构、林分结构、产业结构，积极培育珍贵树种和优良乡土树种，大力发展红松果林和其他经济林产业，推进绿色惠民。

（五）坚持改革创新，完善建管机制。推进治理体系和治理能力建设，深化生态保护和修复领域改革，释放政策红利，拓宽投融资渠道，创新多元化投入和建管模式，逐步完善生态保护补偿机制，提高全民生态保护意识，推动形成政府主导、市场运作、多元化主体参与的生态保护和修复长效机制。

## 第三节  规划目标

根据《吉林省第三个十年绿化美化吉林大地规划（2021—2030年）》，结合我市区域自然环境和经济发展需要，坚持把国土绿化工作作为一项艰巨性、长期性、系统性工程，落实落细总体目标和年度任务，精准谋划和推进。

总体目标：实施“长白山森林植被恢复工程”，完成人工造林15万亩，补植补造5.5万亩，更新造林1.295万亩，封山育林26.18万亩，确保森林总量扩充；实施“森林质量精准提升工程”，完成森林抚育2.725万亩，退化林修复0.19万亩；实施“湿地保护修复工程”，完成磨盘湖湿地植被恢复2.001万亩；实施“城乡绿化美化工程”，新增城市绿地面积1.149万亩，改善提升绿地面积0.47万亩，新增绿化村屯118个、面积1687亩，改善提升绿化村屯212个、面积3024亩。力争到2030年，在全市建成布局均衡、屏障有力、网络完备、结构合理、功能完善、稳定高效、环境优美的国土绿化生态体系。

### 一、近期目标（2021—2025年）

全市生态环境明显改善，生态脆弱短板基本补齐，生态系统稳定性显著增强，人居生态环境质量明显提升，初步打造形成“绿满山川、林廊环绕、城乡盈绿、天蓝水清”的优美生态景观。具体目标是：

——完成人工造林15万亩以上，森林抚育1.75万亩，退化林修复0.1万亩，森林面积达到113.16万亩，森林蓄积量达到402.3万立方米。

——完成磨盘湖野生动植物生境恢复1.0005万亩，自然湿地保护率达到47%。

——城市新增和改善提升绿化面积0.5115万亩，新增和改善提升绿化村屯227个。

### 二、远期目标（2026—2030年）

森林质量持续提高，生态功能显著提升，森林、湿地生态功能得到恢复发展，生物多样性保护持续加强，人与自然和谐共生局面全面形成。具体目标是：

——完成森林抚育0.975万亩，退化林修复0.09万亩。

——完成磨盘湖野生动植物生境恢复1.0005万亩，自然湿地保护率达到50%。

——城市新增和改善提升绿化面积1.11万亩，新增和改善提升绿化村屯103个。

# 第三章  主要任务

### 一、着力推进大规模国土绿化

持续深入开展大规模国土绿化行动，巩固和扩大林业生态空间，增强自然生态功能，构筑国土绿色生态安全屏障。加大全民义务植树力度，深入开展造林绿化活动月，发动全社会力量大规模植树增绿，形成社会各界共同推动植树增绿的磅礴力量。坚持调整优化树种、林种、林分和造林结构，大力发展乡土树种和培育红松等珍贵树种，积极营造混交林。坚持人工造林和封山育林相结合，宜造则造、宜封则封、宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，全面提升生态功能，积极吸引社会资本，加快推进大规模国土绿化工作。

### 二、着力提升森林质量

以提升质量效益为原则，推动林业结构优化调整，实现林业由规模速度型向质量效益型转变。重点在森林经营、天然林保护修复、森林抚育、退化林修复等方面持续发力，突出优化树种结构、功能结构、布局结构，提高森林质量和生产力，持续扩大生态产品的有效供给，提高产品供给质量，实现生态与产业兼顾、数量和质量并重、速度和效益相统一。大力发展乡土树种和珍贵树种，合理选择多树种造林，坚持因地制宜、适地适树，有步骤地对现有产生飞絮树种和易发生病虫危害及生长不良的树种进行更新替换。强化森林经营管理，促进以森林经营为基础的森林可持续经营制度体系建设，科学有序的经营森林，充分发挥森林的生态、经济和社会效益，实现资源、生态环境与社会经济的可持续发展。

### 三、着力开展城乡绿化美化

让森林走进城市、美化城乡，充分发挥国土绿化在改善城乡人居环境和塑造城乡现代风貌方面的独特作用，坚持以城带乡、以乡促城、城乡联动、整体推进，全面提升城乡绿化美化水平，努力建成宜居的生态环境格局。增加城市绿色元素，因地制宜规划景观设计，加强城市内绿化，建设城市绿道，推进立体绿化，使城市宜绿的地方都绿起来。在城市郊区建设森林公园、湿地公园、郊野公园，不断扩大绿地规模、提升绿化美化层次和品味，让城市森林、绿地、水系、河湖等形成完整的生态网络，形成林山相依、林水相依、林田相依、林城相依、健康稳定、优美完备的生活空间和生态空间。着力推进村屯绿化美化建设，坚持因地制宜、分类指导，分批分期开展村屯绿化美化工程建设。把村屯绿化美化与村屯人居环境整治相结合，与调整种植结构、发展庭院经济相结合，积极引导农民以“四旁”绿化为主攻方向，大力营造环屯林、宅旁林、经济林，引绿进院、引果入园，积极发展观光绿色农业，基本达到窗前有花、院内有果、屯边有树、路边有荫的绿化标准，形成人与自然和谐的宜居乡村环境。

### 四、着力推进绿色富民产业发展

围绕实施乡村振兴战略，以政策引导、示范引领、龙头带动为抓手，发展特色产业，扶持新兴产业，提升传统产业，打造产业品牌，优化产业结构，壮大产业化集群，构建现代林业产业体系、生产体系和经营体系。大力开展红松大苗造林，加快特色经济林产业基地建设，提升全市经济林产业规模，努力推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化。做大做强森林、湿地等生态旅游，发展集旅游、医疗、康养、教育、文化、扶贫于一体的林业综合服务业。

# 第四章  重点工程

## 第一节  长白山森林植被恢复工程

### 一、建设内容

对全市林地清收还林地块、无立木林地、宜林地和25度以上坡耕地等，采取人工造林方式，按照适地适树的原则，大力营造以红松大苗、榛子和其他果树为主的果材兼用林；对近三年人工造林不合格地块采取补植补造方式，提高造林成林率；对符合皆伐条件的成过熟林，采取皆伐后更新造林方式，加快森林更新步伐；对郁闭度小于0.5的低质、低效有林地实施封山育林，适当补植珍贵树种，充分利用生态系统的自我修复能力提高林分质量。选用良种壮苗，积极采用红松大苗、榛子和其他果树大苗等珍贵树种和乡土树种进行高质量造林，营造针叶与阔叶混交林，提高造林质量。

### 二、建设任务

规划任务47.97万亩，其中：人工造林15万亩，补植补造5.5万亩，更新造林1.295万亩，封山育林26.18万亩。2021-2025年，安排人工造林15万亩，补植补造5.5万亩，更新造林1.295万亩，封山育林15.71万亩；2026-2030年，安排封山育林10.47万亩。

## 第二节  森林质量精准提升工程

### 一、森林抚育

（一）建设内容

对郁闭度过大的中幼龄林，采取透光伐、生态疏伐、生长伐等抚育措施；对遭受森林火灾、林业有害生物等自然灾害危害的林分，采用卫生伐抚育措施；对郁闭度低、目的树种幼苗幼树少及林中空地的林分，采取补植补造措施；对影响目的树种幼苗幼树生长的幼龄林，采取割灌、除草抚育措施；对培育红松果材兼用林及妨碍目标树种生长的用材林，采取修枝抚育措施。调整树种组成和林分密度，优化林分结构，改善林木生长环境，促进珍贵树种生长，培育异龄复层混交林，精准提升森林质量。

（二）建设任务

规划任务2.725万亩。2021—2025年，安排1.75万亩；2026—2030年，安排0.975万亩。

### 二、退化林修复

（一）建设内容

对因环境变化、造林和经营不当、遭受自然灾害、林业有生物危害等因素影响，林分提前或加速进入生理衰退阶段，出现林木枯死、濒死、生长不良等现象，稳定性降低，生态防护功能退化甚至丧失，难以通过自然能力更新恢复的退化林采取修复措施。补植珍贵树种，调整林分结构，优化树种组成，培育混交林，提升森林质量，增加木材储备，提高红松果林的种子产量，提高森林涵养水源、保持水土、防风固沙功能，惠农富农，恢复健康稳定的森林生态系统。

（二）建设任务

规划任务0.19万亩。2021-2025年，安排0.1万亩；2026-2030年，安排0.09万亩。

## 第三节  湿地保护修复工程

### 一、湿地保护

（一）湿地分级管理

我市的湿地分为国家重要湿地和省级重要湿地，实行湿地分级管理，同时建设完善重要湿地保护基础设施和管理能力。

（二）湿地管护

全面落实管护责任，严格保护自然湿地，禁止破坏湿地资源违法行为，预报湿地有害生物及自然灾害的发生，确保湿地面积不减少、用途不改变，实现自然湿地管护全覆盖。

### 二、湿地植被恢复

对磨盘湖湿地公园内湿地植被退化的区域在实施微地形整治的基础上，开展湿地植被恢复，提升湿地生态系统功能，保护珍稀濒危鸟类重要的栖息地，恢复湿地生物多样性，保持湿地生态系统健康稳定。规划任务2.001万亩，2021—2025年，安排1.0005万亩；2026—2030年，安排1.0005万亩。

## 第四节  城乡绿化美化工程

### 一、城市绿化

（一）建设内容

重点开展街道绿化、广场绿化、庭院绿化，增加城市绿地面积，使城市应绿尽绿，不断改善城市生态面貌,提高人居环境质量,建设生态宜居美丽家园；积极新建各类公园和加强现有各类公园绿地建设，提高人均公园绿地面积和公园绿地服务半径覆盖率，推进绿色惠民；加强现有绿地改善提升建设，提升城市绿地质量。

（二）建设任务

规划任务1.6215万亩，其中：新增绿化1.149万亩，改善提升绿化0.4725万亩。2021—2025年，新增绿化0.324万亩，改善提升绿化0.1875万亩；2026—2030年，新增绿化0.825万亩，改善提升绿化0.285万亩。

### 二、乡村绿化美化

（一）建设内容

围绕实施乡村振兴战略，开展村旁绿化、宅旁绿化、路旁绿化、水旁绿化及庭院绿化等村屯绿化美化，建设路河沿线风景林、村中空地休憩林、村庄周围护村林、宅旁庭院果树林等。大力发展特色经济林和彩叶林，建设一批森林乡村，提升乡村宜居水平，努力创建国家森林乡村。

（二）建设任务

规划绿化村屯330个，绿化任务0.4711万亩，其中：新增绿化村屯118个，新增绿化0.1687万亩，改善提升绿化村屯212个，改善提升绿化0.3024万亩。2021—2025年，新增绿化村屯97个，新增绿化0.154万亩，改善提升绿化村屯130个，改善提升绿化0.245万亩；2026—2030年，新增绿化村屯21个，新增绿化0.0147万亩，改善提升绿化村屯82个，改善提升绿化0.0574万亩。

# 第五章  保障措施

## 第一节  加强领导，落实责任

各乡镇（街）、各部门、单位加强对国土绿化工作的领导，建立造林绿化目标责任制和年度工作考核制度。主要领导要亲自挂帅，亲自安排部署、督导检查。要坚持“谁主管、谁负责、一级抓一级、层层抓落实”的工作原则，将责任、任务落实到部门、乡（镇）、村（屯），层层签订责任书，形成网格化管理体系；要严控造林绿化实施的各个环节，强化造林质量责任，杜绝“重栽轻管”和“只栽不管”现象，确保工作取得实效。

## 第二节  广泛发动，全民参与

要进一步加大宣传动员力度，充分利用传统和新兴传媒，开展全方位、大力度、高频次的宣传，营造良好的舆论氛围，用先进典型示范带动社会各界积极投身造林绿化和生态保护修复。要深化全民义务植树活动，不断拓宽义务植树的形式和领域，探索抚育管护、自然保护、认种认养、志愿服务等多种尽责形式，推进“互联网+全民义务植树”，广植纪念树，大造纪念林，加强义务植树基地化建设，提高义务植树尽责率。要继续坚持各级领导带头参加义务植树活动，发挥引领示范和带动作用，加快国土绿化进程。

## 第三节  部门联动，强化协作

造林绿化涉及多个部门，点多、面宽、线长。要坚持政府统一领导，部门协调配合，形成工作合力，持续推进。强化植树技术指导，规范植树设计，选择高质量苗木，提高栽植技术水平。加强管理，坚决遏止破坏造林绿化的违法行为。各地要充分认识造林绿化工作的长期性和艰巨性，建立长效机制，确保栽得下、管得好、留得住，不断提升林业生态建设水平。

## 第四节  创新机制，加大投入

要组织动员国企、民企、集体、个人、社会组织等各方面社会力量参与国土绿化，培育一批专门从事国土绿化的专业化大型企业。要把兴林富民作为造林绿化工作的出发点和落脚点，把造林绿化与农民增收和产业发展有机结合，从调整林种树种结构，发展生态与经济兼用树种入手，大力发展林果业，着力培育绿色产业，创造更好的经济效益，最大限度地调动方方面面造林、育林、护林的积极性。要转变观念，挖掘潜力，逐步构建以政府为主，部门、企业、社会和个人多元化国土绿化投入机制。在积极争取国家绿化工程项目的同时，根据造林绿化发展需要和财力状况，将城乡绿化作为基础设施建设，逐年提高财政投入水平。更新观念，积极探索建立鼓励和引导各种造林主体参与造林绿化，吸引更多的社会资金投入造林绿化。

第五节  加强管护，巩固成果

要牢固树立建管并重的思想，一手抓造林绿化，一手抓成果管护。要强化幼林抚育管护，提高造林绿化的成活率和保存率。要加强管护队伍建设，落实管护责任制，构建责权利相统一的管护机制，使管护工作步入规范化、制度化轨道。要严格落实领导干部生态环境损害责任追究，强化党政领导干部生态环境和资源保护职责。严厉打击乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林毁草开垦、非法占用林地、湿地等各种破坏生态资源的违法犯罪行为。

| 梅河口市长白山森林植被恢复工程任务规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |
| 统计单位 | 类别 | 合计 | 近期 |  |  |  |  |  | 远期 |
|  |  |  | 计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026-2030年 |
| 全市总计 | 合计 | 479775 | 375050 | 65010 | 75010 | 75010 | 75010 | 85010 | 104725 |
|  | 人工造林 | 150000 | 150000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 |  |
|  | 补植补造 | 55000 | 55000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |  |
|  | 更新造林 | 12950 | 12950 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |  |
|  | 封山育林 | 261825 | 157100 | 31420 | 31420 | 31420 | 31420 | 31420 | 104725 |
| 山城镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 6899 | 6899 | 200 | 1400 | 1400 | 1400 | 2499 |  |
|  | 补植补造 | 750 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 7000 | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |
| 海龙镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 6422 | 6422 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 2022 |  |
|  | 补植补造 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 新合镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 9373 | 9373 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 2173 |  |
|  | 补植补造 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 7500 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 牛心顶镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 11950 | 11950 | 400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4350 |  |
|  | 补植补造 | 4500 | 4500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 9000 | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| 一座营镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 3651 | 3651 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1051 |  |
|  | 补植补造 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 兴华镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 3285 | 3285 | 400 | 700 | 700 | 700 | 785 |  |
|  | 补植补造 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 6500 | 6500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |
| 双兴镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 8549 | 8549 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 2449 |  |
|  | 补植补造 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 8500 | 8500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |
| 湾龙镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 3700 | 3700 | 1700 | 600 | 600 | 600 | 200 |  |
|  | 补植补造 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 曙光镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 7841 | 7841 | 2250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1091 |  |
|  | 补植补造 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 7000 | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |
| 进化镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 13953 | 13953 | 1500 | 2800 | 2800 | 2800 | 4053 |  |
|  | 补植补造 | 3000 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 11500 | 11500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |  |
| 中和镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 2439 | 2439 | 300 | 500 | 500 | 500 | 639 |  |
|  | 补植补造 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 水道镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 11466 | 11466 | 600 | 2300 | 2300 | 2300 | 3966 |  |
|  | 补植补造 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 11500 | 11500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |  |
| 吉乐乡 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 2618 | 2618 | 1500 | 500 | 309 | 309 | 0 |  |
|  | 补植补造 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 3500 | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
| 小杨乡 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 14829 | 14829 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3429 |  |
|  | 补植补造 | 7000 | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 25000 | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 杏岭镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 15476 | 15476 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | 5076 |  |
|  | 补植补造 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 21500 | 21500 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |  |
| 李炉乡 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 3825 | 3825 | 300 | 800 | 800 | 800 | 1125 |  |
|  | 补植补造 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 3500 | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
| 红梅镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 8860 | 8860 | 600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2860 |  |
|  | 补植补造 | 4000 | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 5500 | 5500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| 康大营镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 5031 | 5031 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1331 |  |
|  | 补植补造 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 4500 | 4500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |
| 黑山头镇 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 1441 | 1441 | 150 | 300 | 300 | 300 | 391 |  |
|  | 补植补造 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 和平街道 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 补植补造 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 国有林总场 | 计 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工造林 | 7992 | 7992 | 2000 | 1700 | 1891 | 1891 | 510 |  |
|  | 补植补造 | 3150 | 3150 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |  |
|  | 更新造林 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封山育林 | 6600 | 6600 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |  |
| 注：目前规划表中使用的是林业数据，待国土三调数据公布后将进行相应调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梅河口市森林质量精准提升工程任务规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 统计单位 | 类别 | 合计 | 近期 |  |  |  |  |  | 远期 |
|  |  |  | 计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026-2030年 |
| 全市总计 | 合计 | 29150 | 18500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 10650 |
|  | 森林抚育 | 27250 | 17500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 9750 |
|  | 退化林修复 | 1900 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 |
| 山城镇 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 海龙镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 新合镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 牛心顶镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 一座营镇 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 兴华镇 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 双兴镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 湾龙镇 | 计 | 3000 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 森林抚育 | 3000 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 曙光镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 进化镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 中和镇 | 计 | 750 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
|  | 森林抚育 | 750 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 水道镇 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 吉乐乡 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 小杨乡 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 杏岭镇 | 计 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 李炉乡 | 计 | 500 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|  | 森林抚育 | 500 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 红梅镇 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 康大营镇 | 计 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 森林抚育 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 黑山头镇 | 计 | 500 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|  | 森林抚育 | 500 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|  | 退化林修复 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 国有林总场 | 计 | 5400 | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1900 |
|  | 森林抚育 | 3500 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
|  | 退化林修复 | 1900 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 |

| 梅河口市湿地保护修复工程任务规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| 实施单位 | 类别 | 项目 | 合计 | 近期 |  |  |  |  |  | 远期 |
|  |  |  |  | 计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026-2030年 |
| 全市总计 | 野生动植物生境恢复 | 植被恢复 | 20010 | 10005 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 10005 |
| 吉林磨盘湖国家湿地公园 | 野生动植物生境恢复 | 植被恢复 | 20010 | 10005 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 10005 |

| 梅河口市城乡绿化美化工程（城市县城部分）任务规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |
| 统计单位 | 类别 | 合计 | 近期 |  |  |  |  |  | 远期 |
|  |  |  | 计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026-2030年 |
| 全市总计 | 合计 | 16215 | 5115 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 11100 |
|  | 城市新增绿化面积 | 11490 | 3240 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 8250 |
|  | 城市改善提升绿化面积 | 4725 | 1875 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 2850 |

| 梅河口市城乡绿化美化工程（乡村部分）任务规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计单位 | 类别 |  | 合计 | 近期 |  |  |  |  |  | 远期 |
|  |  |  |  | 计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026-2030年 |
| 全市总计 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 212 | 130 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 82 |
|  |  | 面积（亩） | 3024 | 2450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 574 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 118 | 97 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
|  |  | 面积（亩） | 1687 | 1540 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 147 |
| 山城镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  |  | 面积（亩） | 240.1 | 170.1 | 18.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 70 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 海龙镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 186.2 | 151.2 | 18.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 面积（亩） | 95.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 14 |
| 新合镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 186.2 | 151.2 | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 牛心顶镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 205.1 | 170.1 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 116.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 35 |
| 一座营镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 167.3 | 132.3 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 兴华镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 面积（亩） | 153.3 | 132.3 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 21 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 双兴镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 148.4 | 113.4 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 湾龙镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 167.3 | 132.3 | 37.8 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 面积（亩） | 102.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 21 |
| 曙光镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 148.4 | 113.4 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 进化镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 129.5 | 94.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 中和镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 面积（亩） | 127.4 | 113.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 14 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 面积（亩） | 102.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 21 |
| 水道镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 面积（亩） | 127.4 | 113.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 14 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 面积（亩） | 118.8 | 97.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 32.6 | 21 |
| 吉乐乡 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 面积（亩） | 134.4 | 113.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 21 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 小杨乡 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 186.2 | 151.2 | 37.8 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 37.8 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 杏岭镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 167.3 | 132.3 | 37.8 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 李炉乡 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  |  | 面积（亩） | 134.4 | 113.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 37.8 | 18.9 | 21 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 红梅镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 167.3 | 132.3 | 18.9 | 37.8 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 35 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 康大营镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | 面积（亩） | 141.4 | 113.4 | 37.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 28 |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 面积（亩） | 81.5 | 81.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  |
| 黑山头镇 | 改善提升绿化 | 数量（个） | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 面积（亩） | 113.4 | 113.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 37.8 |  |
|  | 新增绿化 | 数量（个） | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  |  | 面积（亩） | 132.8 | 97.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 32.6 | 35 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，开发区办公室，市监委，市法院，市检察院，各人民团体。